## Slide 1
開發流程 AI 化提案
規格驅動開發，審核機制保障品質
規格驅動 × 測試先行 × 風險基準 —— 一套讓 AI 產出「可被驗證」的信任機制
需求
規格
AI 開發
自動測試
數據放行
提報人：Wayne ｜ 2026.08

## Slide 2
方法論總覽
三大支柱，一條可驗證的審核線
規格驅動開發
SDD · Spec-Driven Development
需求轉為 MD 規格，成為唯一事實來源
AI 依規格開發，規格審核決定產出品質
Microsoft／GitHub／AWS 現行主流做法
測試先行開發
AI-TDD · Test-Driven Development
AI 先產生測試，再產生程式碼
測試不通過，程式碼不放行
IEEE ASE 2024 學術實證有效
風險基準測試
RBT · Risk-Based Testing
測試依風險高低排定優先序
需求追溯矩陣（RTM）雙向追溯
ISTQB 國際標準測試方法
Review Gates
三個關鍵審核節點
規格審核
測試角度審核
放行決策
參考：Microsoft Developer Blog《Spec-Driven Development》｜IEEE ASE 2024《Test-Driven Development and LLM-based Code Generation》｜ISTQB Advanced Test Management（Risk-Based Testing）
2

## Slide 3
支柱三｜由規格展開測試
測試條件 → 測試案例 → 測試腳本
EPROZ00200 規格
唯一事實來源
1 → N 展開
測試條件 Test Condition
「該驗什麼」＋風險等級：本案 13 條
1 → N 展開
測試案例 Test Case
具體「怎麼驗」：本案展開 72 個案例
1 → N 展開
測試腳本 Test Script
QA 主導產生，自建／第三方工具執行
◆＝審核「測試角度」是否正確、有無遺漏
測試條件範例（每條都帶風險等級）
TC-012 複製交易失敗時完整回滾
風險：高 ｜ 優先序：P1 ｜ 對應需求：NFR-TX
測試案例 CASE-012-02（Given–When–Then）
Given IS 追加案件已選取參考案件
When 建案時擔保品 insert 失敗
Then 交易回滾，資料庫無新案任何資料
→ 可直接轉為測試腳本；本案例實測未通過（DEF-001）
這一層審核什麼？
測試角度是否正確 ｜ 有無遺漏關鍵場景
風險等級與優先序是否合理
參考：ISTQB Glossary — Test Condition / Test Case https://glossary.istqb.org/ ｜ ISTQB Foundation Level Syllabus v4.0（Test Analysis & Design）
3

## Slide 4
追溯與風險
每個需求都有測試；每個風險都有對應處置
需求追溯矩陣（RTM）：以 EPROZ00200 建案為例
需求
REQ-004 步驟 2 loan type 02/03/04 須帶參考案件
測試條件
TC-005 未選 REF_APPLICATION_NO 不得建案
測試案例
CASE-005-01 Given／When／Then
執行結果
通過 ｜ DB 未新增 seq／summary
RTM 回答放行前的三個問題：
該測的都測了嗎？ ｜ 證據在哪裡？ ｜ 缺口剩哪些？
風險基準：以 EPROZ00200 風險排優先序
高影響 × 低可能
自動測試＋抽樣審核
例：TC-013 案號併發重複
高影響 × 高可能
優先測試＋逐案審核
例：TC-012 交易回滾未完整
低影響 × 低可能
自動測試、自動放行
例：TC-009 revised item 顯示文字
低影響 × 高可能
自動測試＋抽樣審核
例：TC-002 loan type 下拉篩選
影響程度 →
發生可能性 →
指標「風險覆蓋率」＝ 高風險測試條件中已展開案例並執行的比例（本案 4／5 ＝ 80%，缺口為 TC-011 CU 續約／變更）
參考：ISTQB Glossary — Traceability Matrix https://istqb-glossary.page/traceability-matrix/ ｜ TestRail《Requirements Traceability Matrix》https://www.testrail.com/blog/requirements-traceability-matrix/
4

## Slide 5
決策儀表板 ｜ EPROZ00200 New Case Application
放行與否，讓數據說話
92%
測試條件覆蓋率
13 條中 12 條已有案例並執行
87.5%
測試案例通過率
72 案例：63 通過 ｜ 9 未過
2
高風險未解缺陷
DEF-001 交易回滾、DEF-002 案號併發
未達放行標準
測試案例通過率（節選 4 條，共 13 條）
TC-004 必填驗證
8／8
100%
TC-006 Direct Add
14／15
93%
TC-010 IS 追加複製
12／16
75%
TC-012 交易回滾
3／6
50%
0
50
100%
節選 4 條合計 37／45 案例通過；其餘 9 條合計 26／27 —— 全體 63／72 ＝ 87.5%
放行規則（事先議定）
高風險未解缺陷 ＝ 0
風險覆蓋率 ≥ 95%
高優先案例通過率 ≥ 98%
→ 三項全達標亮綠燈，核可後上 UAT
目前狀態：未達標（高風險缺陷 2 ＞ 0）
→ 需先修復 DEF-001 交易回滾並定案 TBD-003。
5

## Slide 6
附錄｜測試層級 Test Levels
只有 RTM 還不夠：不同層級的測試各自擋什麼
E2E ≈ 10%
整合測試 ≈ 20%
單元測試 ≈ 70%
↑ 越上層
越接近真實使用者，
也越慢、越貴、越易不穩
↓ 越下層：數量最多、秒級回饋、成本最低，改壞了馬上知道
AI 產測試的主力應落在下兩層，而非全押 E2E
端對端 E2E ／ UAT
抓什麼：驗真實流程：畫面 → API → DB 全鏈路
代價：代價最高：慢、環境依賴重、易 flaky；只驗關鍵路徑（如 direct add 建案成功導向第一頁）
整合測試 Integration
抓什麼：驗跨元件行為：API＋DB 交易、資料複製
代價：代價中等：需測試資料與環境；本案主戰場——copy 矩陣、交易回滾（TC-012）、案號併發（TC-013）
單元測試 Unit
抓什麼：驗單一規則：純函式、驗證邏輯、組字規則
代價：代價最低：毫秒級、每次 commit 跑；如案號組字（REQ-005）、address left-pad、loan type 篩選
RTM 證明「需求都有測試」；金字塔決定「這些測試值不值得信」。
若只有最上層通過，等於用最貴、最慢、最不穩的一層扛全部風險。
參考：Martin Fowler《The Practical Test Pyramid》 https://martinfowler.com/articles/practical-test-pyramid.html ｜ Google Testing Blog《Test Sizes》
6