## Slide 1
AI-DLC 導入設計
以 Skill 驅動的角色協作流程，與需求異動的重入機制
需求釐清 → 拆分與設計 → 開發與測試 → 整合與驗收
Notes: 本簡報說明團隊導入 AI-DLC 的流程設計：主流程四階段、Skill 分類與清單、RTM 增量維護，以及需求異動的四級重入機制。

## Slide 2
三個設計原則
這三點決定流程能不能撐過第三個月
1
AI 先提問，人回答，才產出
需求 Skill 第一步輸出的是疑問清單，不是 PRD。
直接產 PRD 等於讓 AI 腦補填空，代價會在開發階段付。
2
文件即真相，全部進版控
PRD / SRS / RTM 進 git，異動走 PR review。
允許一次「小改直接動 code」，追溯表就開始腐爛。
3
RTM 是異動能局部重入的前提
沒有 需求→AC→TC→模組 的對應鏈，
就無法界定影響範圍，任何異動都只能從頭走。
Notes: 原則一對應 AI-DLC 的核心迴圈：AI 提計畫、提問澄清、人類核可後才實作。原則三是本次設計最關鍵的補強。

## Slide 3
主流程
四個階段，每階段結束都有人工確認關卡
①
需求釐清
把業務意圖轉成
沒有歧義的需求
與可驗證的條件
PRD
②
拆分與設計
決定技術怎麼做，
並切出可平行
交付的工作單元
SRS
③
開發與測試
開發與測試雙線
平行，兩者都從
規格出發
程式碼 + 腳本
④
整合與驗收
回歸測試並確認
每一條驗收條件
都被涵蓋
驗收報告
每階段的固定迴圈：AI 提問澄清 → AI 產出草案 → 人工審查核可 → 才進入下一階段
Notes: 這一頁只講骨架。每個階段的 Skill、產出物與確認角色在下一頁展開。白色小標籤是該階段的主要產出物。

## Slide 4
主流程細節
每階段：使用的 Skill、產出物、確認角色
階段
主要 Skill 與順序
產出物
確認角色
① 需求釐清
1. 需求提問 Skill → 疑問清單
2. PRD Skill → 需求本文 + AC
3. RTM 維護 Skill → 建立 REQ→AC
PRD（REQ-nnn / AC-nnn）
RTM 骨架
PM + SA + QA
共同確認
② 拆分與設計
1. 架構設計 Skill → SRS + Unit of Work
2. 測試案例 Skill → 依 SRS 與 AC 產 TC
3. RTM 維護 Skill → 補 AC→TC、REQ→Unit
SRS + Unit of Work
測試案例 TC
RTM 第二層
SA + PG + QA
共同確認
③ 開發與測試
PG 線：UT 生成 Skill（先）→ 實作 Skill
QA 線：自動化腳本 Skill（成本高則人工）
收尾：RTM 維護 Skill 補 TC→腳本、REQ→模組
程式碼 + 單元測試
自動化腳本
RTM 第三層
PG / QA 分頭
CI 靜態檢查
④ 整合與驗收
1. 回歸測試 + RTM 覆蓋率稽核
2. 一致性稽核 Skill → 偵測規格與程式碼漂移
驗收報告
RTM 覆蓋率結果
PO + QA
驗收簽核
階段②內部有先後順序：必須先有 SRS，TC 才寫得出前置條件、測試資料與預期結果。
Notes: 第三階段 PG 與 QA 雙線平行，兩條線都以 SRS 與 AC 為輸入，QA 不從程式碼反推測試，否則測試只驗證了實作本身。

## Slide 5
Skill 分類
先分大類再談個別 Skill，避免一開始就陷入清單細節
釐清類
Clarify
把模糊的意圖
變成沒有歧義的
需求與驗收條件
階段 ①
規格類
Specify
把需求變成
可執行的技術規格
與測試案例
階段 ②
生成類
Generate
把規格變成
程式碼、單元測試
與測試腳本
階段 ③
治理類
Govern
維持追溯關係
與規格一致性，
支撐異動判斷
全階段
前三類依階段順序推進；治理類橫跨全程，是異動管理與文件不腐爛的支撐。
Notes: 先用四大類建立共識，團隊比較容易理解每個 Skill 存在的目的，而不是被一份長清單淹沒。個別 Skill 可以隨導入進度增減，但四個大類不會變。

## Slide 6
可能需要的 Skill
先做「必要」的即可跑通；「選配」視專案性質再加
釐清類 · 階段 ①
· 需求提問 Skill
必要
· PRD 生成 Skill
必要
· 法規與 NFR 檢核 Skill
選配
規格類 · 階段 ②
· 架構設計（SRS）Skill
必要
· Unit of Work 拆分 Skill
必要
· 測試案例（TC）Skill
必要
· API 契約產生 Skill
選配
生成類 · 階段 ③
· UT 生成 Skill（TDD 先行）
必要
· 實作 Skill
必要
· 自動化腳本 Skill
必要
· 測試資料生成 Skill
選配
治理類 · 全階段
· RTM 維護 Skill
必要
· 影響分析 Skill
必要
· 一致性稽核 Skill
選配
建議首波只做 4 個：需求提問、架構設計、RTM 維護、影響分析。其餘沿用現有 agent 能力即可。
Notes: 清單刻意標示必要與選配，避免導入初期就要開發十幾個 Skill。實作與自動化腳本兩項，現有 coding agent 已經堪用，優先權最低。

## Slide 7
RTM 是逐階段長出來的
不是最後才產一份，而是每階段由 RTM 維護 Skill 增量更新
階段 ①
REQ → AC
PRD 產出時建立骨架
階段 ②
AC → TC
REQ → Unit
SRS 與 TC 產出後補第二層
階段 ③
TC → 腳本
AC → UT
REQ → 模組
實作與腳本產出後補第三層
階段 ④
覆蓋率稽核
不新增對應，只檢查是否有孤兒 AC
完整追溯鏈：需求文件 → REQ → AC → TC → UT / 腳本 → 模組
向下查
改一條 REQ，立刻知道牽動哪些 AC、TC、模組與腳本
向上查
任何一支測試失敗，立刻回推是哪一條業務需求出問題
覆蓋率查
驗收前確認每條 AC 至少有一個 TC 對應，沒有孤兒需求
Notes: 把 QA Skill 定位成 RTM 維護 Skill，在①②③各跑一次增量更新。若改成階段②一次產完，①的對應無人維護、③的對應根本還不存在。

## Slide 8
需求異動：四級重入
第一步永遠相同 — 先跑影響分析 Skill，再決定進入點
等級
觸發情境
重入點與動作
重新確認
L0
文案、UI 微調，不動 AC
直接改 SRS / 程式碼，RTM 補記錄
PG 自行處理
L1
驗收條件變了，需求範圍不變
從 PRD 的 AC 段落進入，下游局部更新
PM + QA
L2
需求本身變更或新增功能
回到需求釐清，僅限受影響的 Unit of Work
PM + SA + QA
L3
範圍、架構或跨模組資料模型變動
重跑完整需求與設計階段
全員
紀律：異動一律走同一條路徑與同一組關卡，不得繞過直接改程式碼。
Notes: L2 的粒度完全依賴階段②的 Unit of Work 拆分。若拆分做得不好，L2 會退化成 L3，異動成本大幅上升。

## Slide 9
L0：不動 AC 的微調
按鈕文案、欄位排版、錯誤訊息用語
進入點
① 需求釐清
② 拆分與設計
③ 開發與測試
④ 整合與驗收
重入起點
需連動更新
不受影響
觸發判斷
影響分析 Skill 比對 RTM 後確認：
沒有任何 AC 條目被變更，
受影響的僅是實作層細節。
異動範圍
SRS 對應段落 + 程式碼
若涉及畫面文字，更新對應測試腳本
RTM 補一筆變更記錄（不改結構）
重入點：③ 開發與測試 | 關卡：PG 自行處理，CI 通過即可，不需重開確認會議
Notes: L0 最大的風險不是技術，而是判斷失準。務必由影響分析 Skill 認定，不是由開發者自行判斷「這個很小」。

## Slide 10
L1：驗收條件變更
需求本身不變，但判定通過的標準改了
進入點
① 需求釐清
② 拆分與設計
③ 開發與測試
④ 整合與驗收
重入起點
需連動更新
不受影響
觸發判斷
例：原本「查詢結果 3 秒內回應」
改為「1 秒內回應」。
REQ 不變，AC 的門檻值改變。
異動範圍
PRD 的 AC 段落（重新編號或加註版本）
對應 TC 修正 → 測試腳本同步調整
可能牽動 SRS 的技術方案與程式碼
重入點：① 需求釐清（僅 AC 段落） | 關卡：PM + QA 確認，SA 評估技術可行性
Notes: L1 常被誤判為 L0。判斷依據很單純：只要 RTM 上有任何一條 AC 被修改，就是 L1 起跳。

## Slide 11
L2：需求變更或新增
只重跑受影響的 Unit of Work，不是整個專案
進入點
① 需求釐清
② 拆分與設計
③ 開發與測試
④ 整合與驗收
重入起點
需連動更新
不受影響
觸發判斷
例：新增一種付款方式，或
既有流程多一道審核關。
產生新的 REQ，或既有 REQ 改寫。
異動範圍
受影響的 Unit of Work 全線重跑
未受影響的其他 Unit 完全不動
RTM 新增 REQ / AC / TC 對應關係
重入點：① 需求釐清（限定 Unit 範圍） | 關卡：PM + SA + QA 共同確認
Notes: L2 能否只局部重跑，完全取決於階段②的 Unit of Work 拆分品質。邊界清楚，L2 就便宜；邊界模糊，L2 就變 L3。

## Slide 12
L3：範圍或架構層級變動
唯一需要重跑完整流程的情境
進入點
① 需求釐清
② 拆分與設計
③ 開發與測試
④ 整合與驗收
重入起點
需連動更新
不受影響
觸發判斷
例：跨模組共用的資料模型改變、
專案範圍增減、技術選型更換、
或單一 Unit 的邊界必須重切。
異動範圍
PRD 與 SRS 皆需重新檢視
Unit of Work 重新切分
RTM 大幅重建，既有程式碼可能重構
重入點：① 需求釐清（完整重跑） | 關卡：全員參與，等同啟動新一輪 Bolt
Notes: L3 應該是少數。若 L3 頻繁出現，代表階段①的需求釐清做得不夠深，或 Unit of Work 切得太細碎。

## Slide 13
落地建議
先做四個 Skill 就能跑
需求提問、架構設計、RTM 維護、影響分析。實作與腳本兩段現有 agent 已堪用，優先權最低。
第一週先定 RTM 格式
Markdown 表、YAML、或掛 Jira issue key 都行，但這是骨架，之後要改成本很高。
選一個邊界清楚的 pilot
跑完整的 ①→④ 一輪，重點觀察團隊能否接受「AI 提問、人核可」的節奏。
刻意演練一次 L2 異動
在 pilot 中製造一次需求變更，驗證影響分析 Skill 真的能界定範圍。
Notes: 導入順序刻意把前期與治理 Skill 排在前面，因為團隊真正的瓶頸與價值都在需求與設計階段，不在寫程式碼那一段。